# CRM DE PPS

Documento de reuniones.

Reunión #1

Fecha: 08/10/2025

Participantes: Cernadas Santiago, Semeria Florencia.

Descripción: Se da una primera demo del diseño de la página actual. con especificaciones de las funciones de cada botón, filtro, tabla, etc. Florencia demuestra satisfacción de la primera versión y da como feedback agregar más filtros como el de operador y una futura implementación de mejora para alimentar al sitio web mediante un excel que puede importarse. Para la siguiente reunión acordamos que sería una demo de las funcionalidades básicas del sitio como el CRUD de promesas y login.

Reunión #2

Fecha: 15/10/2025

Participantes: Cernadas Santiago, Semeria Florencia.

Descripción: Se da la demo de las funcionalidades básicas del programa como el ingreso de sesión a través de un usuario. y las funcionalidades básicas para agregar, editar y eliminar una promesa con sus respectivas validaciones para que cumplan con los criterios de una promesa correctamente generada. Se le indica a Flor que esta es una demo visual y aun el sitio web no consume un servidor (API). Para la siguiente reunión, acordamos que sería una demo similar pero con el servidor ya incorporado para la persistencia de datos, además de la sección de estadísticas y descargar la tabla visualizada en un excel.

Reunión #3

Fecha: 12/12/2025

Participantes: Cernadas Santiago, Bruzzese Gianluca

Descripción: En la reunión se le da la demo a Gian del sitio web ya casi terminado con el agregado del backend. Enfoque en las rutas ok y error del programa para demostrar la validación de cada sector para demostrar la captura correcta de los errores junto con un cartel para un mensaje claro de cada proceso realizado. También le damos un vistazo a la implementación de las estadísticas para tener información útil de la tabla como promesas cumplidas, duplicadas, de cada site, etc y al formato de excel de descarga. Reunión ok, Gianluca queda satisfecho y menciona ventajas que da el sistema actual frente al excel que se usa actualmente en el trabajo.

Reunión #4

Fecha: 12/12/2025

Participantes: Cernadas Santiago, Semeria Florencia.

Descripción: Reunión similar a la anterior pero con Florencia. Le gusta cómo avanza el proyecto pero indica que le gustaría agregar mas cosas a medida que el proyecto va creciendo y estamos de acuerdo para mejorar la lógica de negocio y automatización y se vuelve a dar enfoque en el excel de alimentación mencionado en la primera reunión, también para facilitar la gestión de usuario, se propone un nuevo rol de ADMIN para agregar, eliminar y editar usuarios. Quedamos de acuerdo en crear el Rol mencionado junto con el módulo de gestión de usuarios para facilitar este proceso y  la próxima reunión se dará una demo del tema.